# Fase 6 — QA, operación y control de versiones

## Estado

Completada en lo verificable sin credenciales: el proyecto compila y no rompe los módulos existentes. La verificación contra base de datos real (migraciones, RLS, E2E) queda documentada como pendiente de credenciales.

## Qué reutilicé

- Pipeline de build de Next.js del propio repo (next build).

- Documentación y convenciones existentes para el estilo de los .md.

## Qué extendí y por qué

- Documentación de operación: README.md, PRODUCTION_VERIFICATION.md, MIGRATION_TO_REAL_OTP.md, DATA_MODEL_MAPPING.md. Se añadieron para que el equipo pueda aplicar migraciones, configurar entorno y verificar el sistema.

## Pruebas ejecutadas

- ✅ npm run build → “Compiled successfully”; todas las rutas del Lead Center se generan como dinámicas (server-rendered on demand), sin errores de tipos.

- ✅ Revisión de git status: no se modificó ningún módulo protegido (landing, explorador salvo el cableado del botón Aplicar, NaIA, admin).

- ✅ Validación de nombres de columnas contra el diccionario de datos y el código existente; correcciones aplicadas (ver DATA_MODEL_MAPPING.md).

## Pruebas NO ejecutadas (requieren credenciales de Supabase)

- Aplicación de migraciones y verificación de seeds.

- Comportamiento de RLS por rol.

- Flujos E2E: OTP, conversión idempotente, acciones del CRM, cron.

Ver el checklist de aceptación en PRODUCTION_VERIFICATION.md.

## Resultados

- Base de código lista para desplegar y verificar con credenciales.

- Documentación de operación completa.

- Historial de git con un commit descriptivo del módulo.

## Riesgos

- Cualquier desviación entre el esquema documentado y la BD real requeriría ajustar consultas puntuales; se mitigó validando las tablas de mayor riesgo.

- Sin un entorno con credenciales no es posible garantizar el comportamiento runtime; el checklist de aceptación cubre esa verificación.

## Decisión final

Entrega del módulo Lead Center completo a nivel de código, migraciones y documentación. Pendiente exclusivamente la verificación con credenciales reales y la conexión de proveedores externos (OTP real, scheduler del cron).